# Estudio de Factibilidad para un Proyecto de Software

## 1. Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma de gestión de tareas en la nube dirigida a pequeñas y medianas empresas (PYMES). La plataforma permitirá a los usuarios crear, asignar y monitorear tareas, generar informes de productividad y colaborar en tiempo real. Este estudio evalúa la viabilidad técnica, económica, operativa, legal y de tiempo del proyecto.

### 2. Factibilidad Técnica

Objetivo: Determinar si el proyecto puede ser desarrollado con la tecnología disponible.

Tecnologías propuestas:

- Frontend: React.js o Angular.

- Backend: Node.js con Express.

- Base de datos: MongoDB o PostgreSQL.

- Infraestructura: Servidores en la nube (AWS o Google Cloud).

Recursos humanos necesarios:

- 2 desarrolladores frontend.

- 2 desarrolladores backend.

- 1 diseñador UX/UI.

- 1 especialista en bases de datos.

Riesgos técnicos:

- Escalabilidad de la base de datos.

- Integración con herramientas de terceros (como Google Calendar o Slack).

Conclusión: El proyecto es técnicamente factible, ya que las tecnologías propuestas son maduras y ampliamente utilizadas.

## 3. Factibilidad Económica

Objetivo: Evaluar si el proyecto es financieramente viable.

Costos estimados:

- Desarrollo: $50,000 (6 meses de trabajo).

- Infraestructura: $5,000 anuales (servidores en la nube).

- Marketing: $10,000 (publicidad y lanzamiento).

Ingresos proyectados:

- Suscripciones mensuales: $20 por usuario.

- Meta: 500 usuarios en el primer año ($120,000 anuales).

Retorno de inversión (ROI):

- ROI esperado en 2 años.

Conclusión: El proyecto es económicamente viable, siempre que se alcance la meta de usuarios.

## 4. Factibilidad Operativa

Objetivo: Determinar si el proyecto puede ser implementado y mantenido.

Recursos necesarios:

- Equipo de soporte técnico post-lanzamiento.

- Capacitación para los usuarios finales.

Impacto organizacional:

- La plataforma mejorará la eficiencia de las PYMES.

Riesgos operativos:

- Resistencia al cambio por parte de los usuarios.

- Necesidad de actualizaciones frecuentes.

Conclusión: El proyecto es operativamente factible, pero requiere un plan de capacitación y soporte.

## 5. Factibilidad Legal

Objetivo: Asegurar que el proyecto cumpla con las normativas vigentes.

Aspectos legales:

- Cumplimiento con la Ley de Protección de Datos (GDPR o LOPD).

- Términos y condiciones claros para los usuarios.

Riesgos legales:

- Posibles demandas por fallos en la seguridad de los datos.

Conclusión: El proyecto es legalmente factible, pero debe incluir un abogado en el equipo para revisar los contratos y políticas.

## 6. Factibilidad de Tiempo

Objetivo: Determinar si el proyecto puede completarse dentro del plazo establecido.

Duración estimada del proyecto: 6 meses.

***Colocar cronograma

Hitos clave:

- Finalización del diseño de la interfaz de usuario: Mes 1.

- Primera versión funcional del backend: Mes 3.

- Finalización de pruebas: Mes 5.

- Lanzamiento oficial: Mes 6.

Riesgos asociados al tiempo:

- Retrasos en la entrega de funcionalidades clave.

- Problemas de integración con herramientas de terceros.

- Cambios en los requisitos del cliente durante el desarrollo.

Conclusión: El proyecto es factible en términos de tiempo si se cumplen los plazos establecidos y se gestionan adecuadamente los riesgos. Se recomienda utilizar metodologías ágiles (como Scrum) para mantener el progreso bajo control y adaptarse a cambios.

## 7. Conclusión General

El proyecto de desarrollo de la plataforma de gestión de tareas es factible en términos técnicos, económicos, operativos, legales y de tiempo. Se recomienda iniciar el proyecto con un plan de trabajo detallado, un presupuesto bien definido y un enfoque ágil para garantizar su éxito.